SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NR WBI 272.6.2011.PN

zwana dalej w skrócie SIWZ

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Starostwo Powiatowe w Wadowicach

34-100 Wadowice, ul. Batorego 2

e-mail : biuro@powiat.wadowice.pl

Jednostka prowadząca sprawę: Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Wadowicach, ul. Batorego 2 tel. ( 0-33 ) 873 42 94, ( 0-33 ) 873 42 77,      fax. ( 0-33 ) 823 24 33, (0-33) 873 42 49

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) - zwaną w dalszej części SIWZ „Pzp”. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy przywołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23. 04. 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Bieżące utrzymanie dróg - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2011 roku przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na gorąco oraz emulsji asfaltowej i grysów przy użyciu remontera. Realizacja robót wg 3-ch zadań:

Zadanie nr 1  teren gminy: Wadowice, Wieprz oraz miasta i gminy Andrychów;

Zadanie nr 2  teren gminy: Brzeźnica, Spytkowice, Tomice;

Zadanie nr 3  teren gminy: Lanckorona, Mucharz, Stryszów oraz miasta i gminy

Kalwaria Zebrzydowska;

- Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe polegające na naprawie - remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych jezdni dróg powiatowych przy użyciu:

-  masy mineralno-asfaltowej na gorąco  z obcięciem krawędzi ubytków i wyboi, i nadania im regularnych kształtów, szczegółowy opis robót wg SST. Jednostką obmiarową jest Mg wbudowanej masy.

-  emulsji asfaltowej i grysów zautomatyzowanymi remonterami bez obcinania krawędzi, szczegółowy opis robót wg SST. Jednostką obmiarową jest Mg zużytej emulsji asfaltowej.

Ilość podanych remontów wg w/w technologii na poszczególnych zadaniach jest orientacyjna  (w chwili ustalania robót nie jest możliwe dokładne ustalenie zakresu tych robót). Wobec powyższego Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilości poszczególnych technologii w zależności od warunków atmosferycznych i potrzeb. Zamawiający zastrzega też możliwość ograniczenia zakresu robót do 70% kwoty wynikłej z zawartej umowy.

Lokalizacja i zakres remontu w danej technologii na poszczególnych drogach (w ramach zadania) będzie podany w protokole przekazania placu budowy. Przy czym zapisy te mogą być korygowane co do zakresu jak i technologii robót.

Realizacja robót będzie się odbywać po zawarciu umowy i przekazaniu placu budowy w terminie do 31.05.2011r. Przy czym remont masą min.-asfaltową na niżej wymienionych drogach powiatowych (główne ciągi) musi zostać zakończony do 27.04.2011r. tj.:

Zadanie nr 1

1)  Nr 1767K Wadowice – Wieprz

2) Nr 1780K Wadowice – Wysoka

3) Nr 1731K Stryszów – Klecza

4) Nr 1742K Czaniec – Roczyny – Andrychów

5) Nr 1761K Graboszyce - Głębowice

6) Nr 1763K Frydrychowice – Przybradz

7) Nr 1784K Wysoka – Przytkowice

Zadanie nr 2

1) Nr 1769K Spytkowice – Bachowice-Witanowice

2) Nr 1768K Brzeźnica – Tomice

3) Nr 1782K Kalwaria – Brzeźnica

4) Nr 1772K Tłuczań – Ryczów – Łączany

Zadanie nr 3

1) Nr 1782K Kalwaria – Brzeźnica

2) Nr 1731K Stryszów – Klecza

3) Nr 1707K Brody – Palcza

4) Nr 1784K Wysoka – Przytkowice

5) Nr 1729K Stronie – Stryszów – Skawce

Wykonawca musi być przygotowany na możliwość prowadzenia remontów w obu technologiach równocześnie, dysponować oddzielnym sprzętem i brygadami roboczymi.

Dokładny zakres robót określa przedmiar robót załączony do niniejszej SIWZ.

Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy – załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

3) Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień             CPV – 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia precyzują: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wadowickiego” w tym; Wymagania ogólne - D-M – 00.00.00, Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - D-05.03.17; oraz przedmiar robót, - stanowiące załącznik A do niniejszej SIWZ  oraz wytyczne przedstawione poniżej.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 31.05.2011r.

Przy czym remont masą min.-asfaltową na wyżej wymienionych drogach powiatowych (główne ciągi) musi zostać zakończony do 27.04.2011r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 ustawy Pzp, dotyczące:

1.1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 „Pzp”.

3. Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków:

3.1. Wykonawca winien wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał - zrealizował z należytą starannością co najmniej dwie roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia w formie załączonego do oferty oświadczenia - wykazu (załącznik nr 4 do SIWZ) z podaniem nazwy i danych zleceniodawcy, zakresu zamówienia, terminów wykonania oraz wartości wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3.2. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje narzędziami i urządzeniami technicznymi –sprzętem tj.; remontery, walce drogowe, zagęszczarki, skrapiarki, samochody samowyładowcze, przecinarki, sprężarki, itp. gwarantującym wykonanie robót zgodnie z SST dla poszczególnych technologii robót w formie załączonego do oferty oświadczenia - wykazu (załącznik nr 5 do SIWZ na każde zadanie oddzielnie).

3.3. Wykonawca winien wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia w szczególności kierownik budowy (osoba ta musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami drogowymi).  Do oferty należy dołączyć oświadczenie-informację o osobie przewidzianej na powyższe stanowisko (załącznik nr 3 do SIWZ oddzielnie na każde zadanie).

3.4. Wykonawca winien wykazać, że znajduje się w sytuacji zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności poprzez: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (tj. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument).

3.5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W tym celu Wykonawca przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów,  do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie spółki cywilnej lub konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy winni upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w oryginale lub odpisie potwierdzonym notarialnie. Warunki opisane wyżej, w pkt V. 1.1 oraz 2, musi spełniać każdy z wykonawców działających wspólnie. Jeżeli za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta wykonawcy ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu oryginału  umowy do wglądu oraz do pozostawienia kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem właściwej umowy np. konsorcjum, która określi zakres, formę działalności i sposób rozliczania się uczestników.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  oraz w przypadku podmiotów o których mowa w pkt V. 3.5 , kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

3.7. Wykonawca winien zaoferować min.12-miesięczny okres gwarancji na przedmiot zamówienia.

3.8. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać wymogom zawartym w przekazanej Wykonawcom Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Posiadać atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki badań laboratoryjnych mieszanki min. asfaltowej (kruszywo, lepiszcze - emulsja asfaltowa, mieszanka min.-asfaltowa itp.)

3.9. Podwykonawstwo - Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Wykonawca winien wskazać w ofercie przewidywany do powierzenia podwykonawcom zakres i wartość prac wg załącznika nr 7 do SIWZ oddzielnie na każde zadanie. W przypadku nie załączenia przez Wykonawcę w/w załącznika Zamawiający uzna, że Wykonawca zobowiązuje się wykonać w całości przedmiot zamówienia siłami własnymi. Ponadto Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest najpóźniej na 14 dni przed skierowaniem podwykonawców do wykonywania robót zgłosić ten fakt i uzyskać akceptację Zamawiającego (niedopuszczalne jest podzlecanie prac przez podwykonawców kolejnym podwykonawcom). Warunki udziału podwykonawców w realizacji zamówienia opisane zostały we wzorze umowy – załącznik nr 6  do SIWZ.

3.10. Wykonawca musi przedstawić cenę przedmiotu zamówienia ( w ramach danego zadania) w  Formularzu cenowym - załącznik nr 8 do SIWZ oddzielnie na każde zadanie – na podstawie, otrzymanego przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, wymagań niniejszej SIWZ oraz ewentualnych oględzin w terenie. Wyliczona cena będzie ceną za przedmiot zamówienia w ramach jednego zadania. W przypadku nie ujęcia w wycenie ofertowej wszystkich kosztów wynikających z dokumentów wymienionych wyżej, to ten koszt nie ujęcia, a konieczny do wykonania przedmiotu zamówienia obciąży Wykonawcę.

3.11. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt. IV niniejszej  SIWZ terminie.

3.12. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami     Zamawiającego, określonymi w niniejszej SIWZ oraz jej załącznikach.

3.13. Wykonawca winien wypełnić oraz podpisać wszystkie formularze i załączniki stanowiące treść oferty lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, podpisać wzór umowy oraz dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wynikające z niniejszej SIWZ.

Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24. ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,  w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich.

2.  Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeżeli dotyczy.

- Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie dotyczy to każdego z uczestników.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo winno zostać złożone jako część oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu i   zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno zostać złożone jako część oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik  nr  1 do niniejszej SIWZ  oddzielnie      na każde zadanie.

- Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania określone w  art. 22 ust. 1 „Pzp” oraz

nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 „Pzp” – załącznik

nr  2a i 2b do niniejszej SIWZ.

- Podpisany wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

- Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

- Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych odpowiadających warunkom postawionym w pkt. V. 3.2 niniejszej SIWZ –w formie załączonego do oferty oświadczenia – wykazu, wg załącznika  nr 5,   na każde zadanie oddzielnie.

- Oświadczenie - informację o osobach przewidzianych do realizacji zamówienia wg załącznika nr 3 do niniejszej SIWZ, oddzielnie  na każde zadanie.

- Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających warunkom postawionym w pkt. V. 3.1 niniejszej SIWZ wg załącznika nr 4  do niniejszej SIWZ wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- W przypadku gdy Wykonawca zapowiada udział podwykonawców do oferty należy dołączyć wykaz robót i wartości tych robót planowanych do powierzenia podwykonawcy, wg załącznika nr 7 do niniejszej SIWZ , oddzielnie na każde zadanie.

- Dowód wniesienia wadium (odpowiednio pod zadanie na które składamy ofertę).

- Wypełniony Formularz cenowy stanowiące załącznika nr 8 do niniejszej SIWZ  oddzielnie na każde zadanie, wg następujących zasad:

-  każda pozycja kosztorysowa musi zostać wypełniona;

- ceny jednostkowe każdej pozycji kosztorysowej muszą obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu, przygotowanie i zabezpieczenie  placu budowy, koszt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, koszty pośrednie i zysk, podatek VAT oraz wszystkie inne niezbędne do wykonania zamówienia, ewentualne upusty;

- ceny jednostkowe, wartość kosztorysowa oraz cena oferty winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku;

- wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

Suma poszczególnych pozycji w Formularzu cenowym będzie stanowiła cenę przedmiotu zamówienia - cenę ofertową danego zadania.

W przypadku nie ujęcia w wycenie ofertowej wszystkich kosztów wynikających z dokumentów wymienionych wyżej, to ten koszt nie ujęcia, a konieczny do wykonania przedmiotu zamówienia obciąży Wykonawcę.

16. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI.1; VI.3; składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokument o którym mowa w pkt a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument wymieniony w pkt b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów można je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

17. Dokumenty, o których mowa w pkt. 16 muszą być złożone w formie oryginału, odpisu,    wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczonych na język polski (w przypadku innej formy niż oryginał poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem).

18. Dokumenty sporządzone w języku obcym inne niż określone w pkt. 16 winny być złożone    wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę.

19. Dostarczane dokumenty (za wyjątkiem pełnomocnictw oraz wynikających z załączników 1-8 do niniejszej SIWZ) mogą zostać złożone w formie kopii pod warunkiem poświadczenia ich za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginałów w przypadku gdy kopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwość co do ich prawdziwości.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB  DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Z tym, że oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie oryginału na piśmie przed upływem terminu przewidzianego do jej składania.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem albo drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Informacje przekazane za pomocą faksu, lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- Do porozumiewania z Wykonawcami upoważnione są:

- w zakresie merytorycznym  – Stanisława Pamuła telefon 033-873-42-30;

- w zakresie formalnym – Marianna Karska telefon 033-873-42-77;

4. Wykonawca może, zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na własnej stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający, może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.  Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

dla zadanie nr 1   -  7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych),

dla zadanie nr 2   -  7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych),

dla zadanie nr 3   -  5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2

ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109 poz. 1158 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego pn. – Starostwo Powiatowe w Wadowicach  Beskidzki Bank Spółdzielczy  Oddział w Wadowicach  63 8111 1019 2002 2002 7607 0004  w takim czasie  aby pieniądze znalazły się na rachunku Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty – wyciąg bankowy.

W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem złączona musi być wraz z ofertą.

- Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą.

- Zamawiający przechowa a następnie dokona zwrotu lub zatrzyma wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy „Pzp”.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą  rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej  wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dane zadanie , dowolnie wybrane przez siebie, określone w pkt. III.1, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

- Ofertę tworzą wypełnione formularze, których wzory Zamawiający określił i przekazał Wykonawcom w niniejszej specyfikacji oraz wszelkie inne dokumenty, których dołączenie jest wymagane jej postanowieniami.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim, pisemnie, trwałą i czytelną techniką oraz spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji.

- Dokumenty i załączniki tworzące ofertę winny być opracowane wg warunków i postanowień niniejszej specyfikacji i odpowiadać ich wymaganiom oraz treści. Wszystkie strony opracowania tworzącego ofertę winny być ponumerowane oraz podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (tj. osoby wykazane w prowadzonych przez sądy rejestrach wpisach do ewidencji działalności gospodarczej lub osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby, o których mowa wcześniej), opatrzone pieczęcią firmową i imienną podpisującego. Ponadto wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być datowane i podpisane przez osobę podpisującą ofertę. Odpowiednie pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty.

- W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (np. informacje te umieścić w osobnym wewnętrznym opakowaniu, połączone ze sobą, podpisane i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty oraz opatrzyć klauzulą „nie udostępniać - dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”.

- Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie to dokumenty poza Załącznikami nr 1,3,5,7,8 tj. Formularz oferty, Oświadczenie – informacja o osobach, Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych, Formularz cenowy i  Wykaz robót które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,  mogą być złożone w jednym egzemplarzu.

- Oferta powinna być złożona w dwóch nieprzejrzystych i zaklejonych kopertach (opakowaniach):

- zewnętrznej - opisanej nazwą i siedzibą zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Wadowicach ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice oraz posiadać oznaczenie „Oferta przetargowa – Remont cząstkowy zad. nr ..... (wpisać nr zadania)  nie otwierać przed 11.03.2011r.”

- wewnętrznej - która powinna zawierać poza oznaczeniami podanymi wyżej nazwę i siedzibę Wykonawcy.

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie  o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być oznaczone jak w pkt. 6 oraz dodatkowo zawierać odpowiednio dopisek „zmiana” lub „wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Miejsce i termin składania ofert.

1.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w  Wadowicach, ul. Batorego 2 w sekretariacie pok. nr 314 (III piętro).

1.2. Termin składania ofert upływa dnia 11.03.2011r. o godz. 10 ³°.

1.3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

1.4. Za oferty złożone z dotrzymaniem terminu Zamawiający uzna tylko oferty, które znalazły się w jego siedzibie przed upływem terminu składania ofert.

- Miejsce i termin otwarcia ofert.

2.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.03.2011r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego Starostwo Powiatowe w Wadowicach, ul. Batorego 2, sala posiedzeń –  pokój nr 0.11 (parter).

2.2. Otwarcie ofert jest jawne, mogą w nim uczestniczyć przedstawiciele Wykonawców.

2.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny

ofertowe.

2.5. Informacje o których mowa w pkt. 2.3. i 2.4. Zamawiający przekaże Wykonawcom,  którzy nie będą uczestniczyli w otwarciu ofert na ich pisemny wniosek.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca musi przedstawić cenę przedmiotu zamówienia na dane zadanie dowolnie wybrane przez siebie, wyliczoną w oparciu o Formularz cenowy – załącznik nr 8 do SIWZ, sporządzony na podstawie przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wymagań niniejszej SIWZ oraz ewentualnych oględzin w terenie. Wyliczona cena będzie ceną za przedmiot zamówienia w ramach wybranego zadania.

- Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zadania, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia niniejszej specyfikacji. Równocześnie Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Sumaryczna cena wyliczona w formularzu cenowym  winna odpowiadać cenie podanej w formularzu oferty na dane zadanie.

- W ofercie należy podać kwotę brutto wykonania zadania tj. zawierającą wszystkie koszty wykonania zamówienia. Na kwotę brutto składa się wartość netto + stawka należnego podatku VAT.

- Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z formularzem oferty.

- Nie przewiduje się waloryzacji ceny, a podane w ofercie składniki cenotwórcze będą podstawą do rozliczeń.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535) w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić.

- W przypadku omyłek w zakresie obliczenia ceny Zamawiający będzie postępował zgodnie z zaleceniami określonymi w art. 87 i 89 „Pzp”.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Każde z zadań będzie rozpatrywane oddzielnie.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i wagami:

Cena za przedmiot zamówienia ( w ramach danego zadania) – 	100%

Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną wykonania zadania. Punktacja pozostałych ofert cenowych, obliczona zostanie wg wzoru.

C = (Cn : Cb) x waga

gdzie:

C - ilość punktów przyznana danej ofercie,

Cn – najniższa cena spośród ważnych ofert,

Cb - cena oferty badanej,

waga - 100

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający odrzuci oferty, wykluczy z postępowania Wykonawców lub unieważni postępowanie na zasadach przewidzianych dla tych czynności w Prawie zamówień publicznych.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o :

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. XIV.1a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt XIV.3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta, a także jeżeli w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien dostarczyć oryginał lub potwierdzoną za zgodność kserokopię uprawnień dla osoby przewidzianej na stanowisko kierownika budowy (osoba ta musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami drogowymi) oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien dostarczyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu), umowy wspólników, w przypadku jeżeli deklarował korzystanie z tej formy udziału w postępowaniu.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Podczas zawarcia umowy osoby uprawnione powinny dysponować potwierdzeniem wniesienia zabezpieczenia.

- Jeżeli wykonawca , którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia  należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1. Ponadto w przypadku odmowy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub braku wniesienia wymaganego jej zabezpieczenia Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający żąda od Wykonawcy  wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie, wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca winien wpłacić przelewem na rachunek

bankowy Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Wadowicach Beskidzki Bank Spółdzielczy  Oddział w Wadowicach  63 8111 1019 2002 2002 7607 0004 w takim czasie aby pieniądze znalazły się na rachunku Zamawiającego w dniu zawarcia umowy.

Zamawiający przechowa zabezpieczenie  na oprocentowanym rachunku bankowym.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 1. Zmiana formy zabezpieczenia może być dokonana tylko pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie zgodnie z zasadami określonymi w „Pzp” oraz w terminach i na warunkach przedstawionych we wzorze umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

Ogólne warunki umowy będą zgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisami Kodeksu cywilnego. Wysokość kar umownych została określona we wzorze umowy. Zmiana umowy mogą dotyczyć zmiany osób wyznaczonych do kierowania lub nadzorowania pacami.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

wg Działu VI Rozdział 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) - Środki ochrony prawnej.

XVIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – min. jedno z zadań określonych

w pkt. III.1.

XIX. OKREŚLENIE MAKSYMALNEJ LICZBY WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT. 3, ORAZ OKOLICZNOŚCI, PO KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE, JEŻELI ZAMAWAIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ UDZIELENIA TAKICH ZAMÓWIEŃ

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 „Pzp”.

XXI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXII. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ

ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

www.powiat.wadowice.pl

biuro@powiat.wadowice.pl

XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MUSZĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻLI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (bez względu na uwarunkowania Wykonawcy).

XXIV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Nie dotyczy postępowania.

XXV. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXVI. ŻĄDANIE WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy innym podmiotom - wg załącznika nr 7 do SIWZ.

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

- Wzór formularza oferty – załącznik nr 1 (do każdego zadania) do SIWZ WBI.272.6.2011.PN

- Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 i 24 „Pzp” - załącznik nr 2 do SIWZ WBI.272.6.2011.PN

- Wzór oświadczenia o potencjale kadrowym - załącznik nr 3 (do każdego zadania) do SIWZ

WBI.272.6.2011.PN

- Wzór oświadczenia o posiadanej wiedzy i doświadczeniu zawodowym - załącznik nr 4 do SIWZ WBI.272.6.2011.PN

- Wzór oświadczenia o dysponowaniu urządzeniami technicznymi niezbędnym do wykonania    zamówienia załącznik nr 5 (do każdego zadania) do  SIWZ WBI.272.6.2011.PN

- Wzór oświadczenia o zakresie robót przewidywanym do powierzenia podwykonawcom -      załącznik nr 7 (do każdego zadania) do SIWZ WBI.272.6.2011.PN

- Wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ WBI.272.6.2011.PN

- Formularz cenowy – załącznik nr 8 (do każdego zadania) do SIWZ WBI.272.6.2011.PN

- Załącznik A do SIWZ WBI.272.6.2011.PN zawierający: przedmiary robót, specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robót.

…….………………………………………..

/ zatwierdzam  /

Załącznik Nr 1 do SIWZ

WBI 272.6.2011.PN

Zadanie nr 1

| (pieczęć Wykonawcy) | FORMULARZ OFERTY |
| --- | --- |

### Starostwo Powiatowe

w Wadowicach,

ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżące utrzymanie dróg - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2011 roku przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na gorąco oraz emulsji asfaltowej i grysów przy użyciu remontera. Realizacja robót wg 3 zadań.

Działając w imieniu i na rzecz

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy ………………………………………………………………………………………..

tel/fax  ………………………………………………………………………….……

NIP ……………..…… REGON ……………..…………

oferujemy wykonanie robót objętych przetargiem – Zadanie nr 1 - teren gminy: Wadowice, Wieprz oraz miasta i gminy Andrychów za cenę - zgodnie z wypełnionym Formularzem cenowym:

A)  netto:  .................................... zł

(słownie: ........................................................................................................................)

B)  brutto  ................................. zł

(słownie: ........................................................................................................................)

uwzględniającą podatek VAT w wysokości .............. %  .......................................... zł

- OFERUJEMY, wykonanie zamówienia w terminie do ………………………….

- OFERUJEMY, okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący .............. miesięcy, liczony od daty  ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia.

- PRZYJMUJEMY, termin płatności 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- OŚWIADCZAMY, że zgodnie z art. 44 „Pzp” spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, zapoznaliśmy się ze SIWZ, wzorem umowy, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Akceptujemy i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. Jak również, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia oraz uznajemy je za wystarczające.

- OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 30 dni liczonych od daty jej otwarcia.

- OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się do  przedłużenia terminu ważności polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  jeżeli dokument ten traci ważność przed terminem zakończenia robót.

- OŚWIADCZAMY, że wnieśliśmy wadium w wysokości ………………………... w formie ………………………………………………………………………………………………

- DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty brutto tj. kwotę ...................................................................... nie później niż w dniu zawarcia umowy w następującej formie / formach: ………………………………………………………………..…………………………....

- OŚWIADCZAMY, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach: ..............................................................................................................................................

- OŚWIADCZAMY, iż spełniamy warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

- OFERTĘ  niniejszą składamy na ............................ kolejno ponumerowanych stronach.

- W załączeniu przedkładamy następujące dokumenty stanowiące integralną część oferty:

- ……………………………………………………..

- ……………………………………………………..

- ………………………………….………………….

- ………………………………….………………….

- ..................................................................................

- ..................................................................................

- ..................................................................................

- ..................................................................................

- .................................................................................

- .................................................................................

............................................

/miejscowość data/

.....................................................................

/pieczęć i podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik Nr 1 do SIWZ

WBI.272.6.2011.PN

Zadanie nr 2

| (pieczęć Wykonawcy) | FORMULARZ OFERTY |
| --- | --- |

### Starostwo Powiatowe

w Wadowicach,

ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzanego w  trybie przetargu nieograniczonego na bieżące utrzymanie dróg - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2011roku przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na gorąco oraz emulsji asfaltowej i grysów przy użyciu remontera. Realizacja robót wg 3 zadań.

Działając w imieniu i na rzecz

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………..……………………………………

Adres Wykonawcy ………………………………………………………………………………………..

tel/fax  …………………………………………………………..…………………...

NIP ………………………… REGON ………………………….

oferujemy wykonanie robót objętych przetargiem – Zadanie nr 2 -  teren gminy: Brzeźnica, Spytkowice, Tomice za cenę - zgodnie z wypełnionym Formularzem cenowym:

A)  netto:  .................................... zł

(słownie: ........................................................................................................................)

B) brutto  ................................. zł

(słownie: ........................................................................................................................)

uwzględniającą podatek VAT w wysokości .............. %  .......................................... zł

- OFERUJEMY, wykonanie zamówienia w terminie do …….…………..…

- OFERUJEMY, okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący .............. miesięcy, liczony od daty  ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia.

- PRZYJMUJEMY, termin płatności 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- OŚWIADCZAMY, że zgodnie z art. 44 „Pzp” spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, zapoznaliśmy się ze SIWZ, wzorem umowy, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Akceptujemy i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. Jak również, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia oraz uznajemy je za wystarczające.

- OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 30 dni liczonych od daty jej otwarcia.

- OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się do  przedłużenia terminu ważności polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  jeżeli dokument ten traci ważność przed terminem zakończenia robót.

- OŚWIADCZAMY, że wnieśliśmy wadium w wysokości ……………………… w formie ……………………………………………………………………………………………..

- DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty brutto tj. kwotę ................................................................... nie później niż w dniu zawarcia umowy w następującej formie / formach: …………………………………………………………………………………………....

- OŚWIADCZAMY, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach: .........................................................................................................................................

- OŚWIADCZAMY, iż spełniamy ogólne i szczegółowe warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

- OFERTĘ  niniejszą składamy na ...................... kolejno ponumerowanych stronach.

- W załączeniu przedkładamy następujące dokumenty stanowiące integralną część oferty:

- ……………………………………………………..

- ……………………………………………………..

- ………………………………….………………….

- ………………………………….………………….

- ..................................................................................

- ..................................................................................

- ..................................................................................

- ..................................................................................

- .................................................................................

- .................................................................................

............................................

/miejscowość data/

.....................................................................

/pieczęć i podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik Nr 1 do SIWZ

WBI.272.6.2011.PN

Zadanie nr 3

| (pieczęć Wykonawcy) | FORMULARZ OFERTY |
| --- | --- |

### Starostwo Powiatowe

w Wadowicach,

ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżące utrzymanie dróg - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2011 roku przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na gorąco oraz emulsji asfaltowej i grysów przy użyciu remontera. Realizacja robót wg 3 zadań.

Działając w imieniu i na rzecz

Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………..……………………

Adres Wykonawcy ………………………………………………………………….……………………..

tel/fax  ………………………………………………………………………..………..

NIP ………………………..… REGON …………………………….

oferujemy wykonanie robót objętych przetargiem – Zadanie nr 3 - teren gminy: Lanckorona, Mucharz, Stryszów oraz miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska za cenę - zgodnie z wypełnionym Formularzem cenowym:

A)  netto:  .................................... zł

(słownie: ........................................................................................................................)

B)  brutto  ................................. zł

(słownie: ........................................................................................................................)

uwzględniającą podatek VAT w wysokości .............. %  .......................................... zł

- OFERUJEMY, wykonanie zamówienia w terminie do …….…………

- OFERUJEMY, okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący .............. miesięcy, liczony od daty  ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia.

- PRZYJMUJEMY, termin płatności 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- OŚWIADCZAMY, że zgodnie z art. 44 „Pzp” spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, zapoznaliśmy się ze SIWZ, wzorem umowy, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Akceptujemy i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. Jak również, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia oraz uznajemy je za wystarczające.

- OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 30 dni liczonych od daty jej otwarcia.

- OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się do  przedłużenia terminu ważności polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  jeżeli dokument ten traci ważność przed terminem zakończenia robót.

- OŚWIADCZAMY, że wnieśliśmy wadium w wysokości ……………………… w formie ……………………………………………………………………………………………

- DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty brutto tj. kwotę ...................................................................... nie później niż w dniu zawarcia umowy w następującej formie / formach: …………………………………………………………………………………..……....

- OŚWIADCZAMY, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach: .........................................................................................................................................

- OŚWIADCZAMY, iż spełniamy ogólne i szczegółowe warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

- OFERTĘ  niniejszą składamy na ...................... kolejno ponumerowanych stronach.

- W załączeniu przedkładamy następujące dokumenty stanowiące integralną część oferty:

- ……………………………………………………..

- ……………………………………………………..

- ………………………………….………………….

- ………………………………….………………….

- ..................................................................................

- ..................................................................................

- ..................................................................................

- ..................................................................................

- .................................................................................

- .................................................................................

............................................

/miejscowość data/

.....................................................................

/pieczęć i podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik Nr 2a do SIWZ

WBI.272.6.2011.PN

| /pieczęć Wykonawcy/ | OŚWIADCZENIE O spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżące utrzymanie dróg - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2011 roku przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na gorąco oraz emulsji asfaltowej i grysów przy użyciu remontera. Realizacja robót wg 3 zadań. /Zad. nr1 teren gminy: Wadowice, Wieprz oraz miasta i gminy Andrychów; Zad. nr2 teren gminy: Brzeźnica, Spytkowice, Tomice; Zad. Nr 3 teren gminy: Lanckorona, Mucharz, Stryszów oraz miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska; /*

Ja niżej podpisany .............................……………………………………………………………….....................…

(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

reprezentując................................................................................................................................

(nazwa firmy Wykonawcy)

upoważniony do występowania w imieniu Wykonawcy

oświadczam, że Firma, którą reprezentuję:

spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113,  poz. 759), dotyczące:

1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Jednocześnie stwierdzam, że jestem świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Uwaga! Należy dołączyć do oferty dokumenty wymienione w SIWZ, potwierdzające spełnienie powyższych wymagań.

............................................

/miejscowość data/

.....................................................................

/pieczęć i podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

*Niepotrzebne skreślić

........................................                                                                                Załącznik Nr 2b do SIWZ

/pieczęć  Wykonawcy/                                                                                                                   WBI.272.6.2011.PN

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżące utrzymanie dróg - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2011 roku przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na gorąco oraz emulsji asfaltowej i grysów przy użyciu remontera. Realizacja robót wg 3 zadań.  /Zad. nr 1 teren gminy: Wadowice, Wieprz oraz miasta i gminy Andrychów; Zad. nr 2 teren gminy: Brzeźnica, Spytkowice, Tomice; Zad. nr 3 teren gminy: Lanckorona, Mucharz, Stryszów oraz miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska; /*

Ja niżej podpisany .............................……………………………………………………....................………………

(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

reprezentujący......................................................................................................................................

(nazwa firmy Wykonawcy)

upoważniony do występowania w imieniu Wykonawcy

oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759)

Jednocześnie stwierdzam, że jestem świadom odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

............................................

/miejscowość data/

.....................................................................

/pieczęć i podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

W przypadku składania oferty przez kilka podmiotów działających wspólnie każdy ze wspólników musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 do SIWZ

WBI 272.6.2011.PN

Zadanie nr 1

| (pieczęć Wykonawcy) | Potencjał kadrowy Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżące utrzymanie dróg - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2011 roku przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na gorąco oraz emulsji asfaltowej i grysów przy użyciu remontera. Realizacja robót wg 3 zadań:

Zad. nr 1 teren gminy: Wadowice, Wieprz oraz miasta i gminy Andrychów.

oświadczamy, że zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem następujących osób:

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres czynności, prac, funkcja wykonywana przy realizacji zamówienia | Posiadane kwalifikacje - uprawnienia |
| --- | --- | --- | --- |

............................................

/miejscowość data/

.....................................................................

/pieczęć i podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik Nr 3 do SIWZ

WBI.272.6.2011.PN

Zadanie nr 2

| (pieczęć Wykonawcy) | Potencjał kadrowy Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżące utrzymanie dróg - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2011 roku przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na gorąco oraz emulsji asfaltowej i grysów przy użyciu remontera. Realizacja robót wg 3 zadań.

Zad. nr 2 teren gminy: Brzeźnica, Spytkowice, Tomice.

oświadczamy, że zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem następujących osób:

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres czynności, prac, funkcja wykonywana przy realizacji zamówienia | Posiadane kwalifikacje - uprawnienia |
| --- | --- | --- | --- |

............................................

/miejscowość data/

.....................................................................

/pieczęć i podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik Nr 3 do SIWZ

WBI.272.6.2011.PN

Zadanie nr 3

| (pieczęć Wykonawcy) | Potencjał kadrowy Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżące utrzymanie dróg - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2011 roku przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na gorąco oraz emulsji asfaltowej i grysów przy użyciu remontera. Realizacja robót wg 3 zadań.:

Zad. nr 3 teren gminy: Lanckorona, Mucharz, Stryszów oraz miasta i gminy Kalwaria Z.

oświadczamy, że zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem następujących osób:

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres czynności, prac, funkcja wykonywana przy realizacji zamówienia | Posiadane kwalifikacje - uprawnienia |
| --- | --- | --- | --- |

............................................

/miejscowość data/

.....................................................................

/pieczęć i podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik Nr 4 do SIWZ

WBI.272.6.2011.PN

| /pieczęć Wykonawcy/ | Posiadana wiedza i doświadczenie zawodowe |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżące utrzymanie dróg - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2011 roku przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na gorąco oraz emulsji asfaltowej i grysów przy użyciu remontera. Realizacja robót wg 3 zadań.  /Zad. nr 1 teren gminy: Wadowice, Wieprz oraz miasta i gminy Andrychów; Zad. nr 2 teren gminy: Brzeźnica, Spytkowice, Tomice; Zad. nr 3 teren gminy: Lanckorona, Mucharz, Stryszów oraz miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska/.*

oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma realizowała w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, następujące zamówienia:

| Nazwa realizowanego zadania, miejsce jego realizacji | Zleceniodawca nazwa i adres | Wartość realizowanych robót brutto [zł] | Okres realizacji zakres |
| --- | --- | --- | --- |

Uwaga!

Należy dołączyć dokument potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

............................................

/miejscowość data/

...................................................................

/pieczęć i podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 5 do SIWZ

WBI.272.6.2011.PN

Zadanie nr 1

| (pieczęć Wykonawcy) | Wykaz urządzeń i sprzętu przewidzianych do wykonania zamówienia |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżące utrzymanie dróg - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2011 roku przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na gorąco oraz emulsji asfaltowej i grysów przy użyciu remontera. Realizacja robót wg 3-ch zadań: Zad. nr 1 teren gminy: Wadowice, Wieprz oraz miasta i gminy Andrychów

oświadczamy, że do realizacji zostaną użyte następujące jednostki:

| Wyszczególnienie | Ilość sztuk | Wydajność | Forma władania /własny, wynajęty, dzierżawa itp./ |
| --- | --- | --- | --- |

............................................

/miejscowość data/

.....................................................................

/pieczęć i podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik Nr 5 do SIWZ

WBI.272.6.2011.PN

Zadanie nr 2

| (pieczęć Wykonawcy) | Wykaz urządzeń i sprzętu przewidzianych do wykonania zamówienia |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżące utrzymanie dróg - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2010 roku przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na gorąco oraz emulsji asfaltowej i grysów przy użyciu remontera. Realizacja robót wg 3-ch zadań: Zad. nr 2 teren gminy: Brzeźnica, Spytkowice, Tomice.

oświadczamy, że do realizacji zostaną użyte następujące jednostki:

| Wyszczególnienie | Ilość sztuk | Wydajność | Forma władania /własny, wynajęty, dzierżawa itp./ |
| --- | --- | --- | --- |

............................................

/miejscowość data/

.....................................................................

/pieczęć i podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik Nr 5 do SIWZ

WBI.272.6.2011.PN

Zadanie nr 3

| (pieczęć Wykonawcy) | Wykaz urządzeń i sprzętu przewidzianych do wykonania zamówienia |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżące utrzymanie dróg - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2011 roku przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na gorąco oraz emulsji asfaltowej i grysów przy użyciu remontera. Realizacja robót wg 3-ch zadań: Zad. nr 3 teren gminy: Lanckorona, Mucharz, Stryszów oraz miasta i gminy Kalwaria Z.

oświadczamy, że do realizacji zostaną użyte następujące jednostki:

| Wyszczególnienie | Ilość sztuk | Wydajność | Forma władania /własny, wynajęty, dzierżawa itp./ |
| --- | --- | --- | --- |

............................................

/miejscowość data/

.....................................................................

/pieczęć i podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WBI.272.6.2011.PN

Zad. nr 1

| /pieczęć Wykonawcy/ | Zakres robót przewidywany do powierzenia podwykonawcom |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na bieżące utrzymanie dróg - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2011 roku przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na gorąco oraz emulsji asfaltowej i grysów przy użyciu remontera. Realizacja robót wg 3-ch zadań:

Zad. nr 1 teren gminy: Wadowice, Wieprz oraz miasta i gminy Andrychów.

oświadczamy,  że niżej wymieniony zakres i wartość robót zostanie wykonany przy udziale podwykonawców:

| Lp. | Części zamówienia – zakresy robót | wartość (brutto) powierzanych robót | % udział (brutto) w cenie oferty |
| --- | --- | --- | --- |

............................................

/miejscowość data/

.....................................................................

/pieczęć i podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WBI.272.6.2011.PN

Zad. nr 2

| /pieczęć Wykonawcy/ | Zakres robót przewidywany do powierzenia podwykonawcom |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  bieżące utrzymanie dróg - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2011 roku przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na gorąco oraz emulsji asfaltowej i grysów przy użyciu remontera. Realizacja robót wg 3-ch zadań: Zad. nr 2 teren gminy: Brzeźnica, Spytkowice, Tomice.

oświadczamy,  że niżej wymieniony zakres i wartość robót zostanie wykonany przy udziale podwykonawców:

| Lp. | Części zamówienia – zakresy robót | wartość (brutto) powierzanych robót | % udział (brutto) w cenie oferty |
| --- | --- | --- | --- |

............................................

/miejscowość data/

.....................................................................

/pieczęć i podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WBI.272.6.2011.PN

Zad. nr 3

| /pieczęć Wykonawcy/ | Zakres robót przewidywany do powierzenia podwykonawcom |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  bieżące utrzymanie dróg - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2011 roku przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na gorąco oraz emulsji asfaltowej i grysów przy użyciu remontera. Realizacja robót wg 3-ch zadań: Zad. nr 3 teren gminy: Lanckorona, Mucharz, Stryszów oraz miasta i gminy Kalwaria Zebrzydowska.

oświadczamy,  że niżej wymieniony zakres i wartość robót zostanie wykonany przy udziale podwykonawców:

| Lp. | Części zamówienia – zakresy robót | wartość (brutto) powierzanych robót | % udział (brutto) w cenie oferty |
| --- | --- | --- | --- |

............................................

/miejscowość data/

.....................................................................

/pieczęć i podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik Nr 6 do SIWZ

#### WBI.272.6.2011.PN

### WZÓR UMOWY

Zawarta w dniu ……………………………… w Wadowicach

pomiędzy Powiatem Wadowickim, który reprezentują:

1. Jacek Jończyk                              -   Starosta Wadowicki

2. Marta Królik	                      -   Wicestarosta Wadowicki

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP …………………………..

REGON ……………………...

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

Podstawę zawarcia Umowy stanowi: zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr …………… przeprowadzonego w dniu ……………….. oraz zaakceptowana oferta z dnia …………….., zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r.  Nr 113 poz.759 z późn. zm.)

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania :

remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2011r. przy użyciu masy mineralno- asfaltowej na gorąco, oraz emulsji asfaltowej i grysów przy użyciu remontera

Zadanie nr 1- teren gminy: Wadowice, Wieprz oraz miasta i gminy Andrychów

Zadanie nr 2 - teren gminy: Brzeźnica, Spytkowice, Tomice,

Zadanie nr 3 - teren gminy: Lanckorona, Mucharz, Stryszów oraz miasta i gminy Kalwaria Z.

(na każde zadanie zostanie zawarta oddzielna umowa)

- Zakres rzeczowy określa formularz cenowy stanowiący załącznik do niniejszej umowy i stanowiący jej integralną część.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z opisem zawartym w umowie oraz zgodnie z:

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane,

- postanowieniami formularza cenowego  stanowiącego integralną część umowy,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

- zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi,

- pod nadzorem i zapewnieniem bezpieczeństwa użytkownikom dróg, umożliwiając ruch samochodowy i pieszy.

4.  Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby dopuszczone do

używania w budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego.

5.  Do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt należy:

- sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót oraz oznakowania robót   zgodnie ze sporządzonym projektem,

- wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu w terminie,  w którym ustalony jest odbiór ostateczny,

- zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków ppoż. określonych w przepisach szczegółowych.

§ 2

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe podczas realizacji robót objętych umową oraz za szkody wynikłe na przekazanym terenie budowy tak wobec Zamawiającego jak i osób trzecich.

§ 3

- Zamawiający w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy zobowiązuje się przekazać Wykonawcy     plac budowy, Księgę Obmiaru Robót.

- Wykonawca dołączy w ciągu 5-ciu dni, po przekazaniu placu budowy, harmonogram określający zakres robót w danej technologii i termin wykonania na poszczególnych drogach.

- Protokół przekazania placu budowy podpisują przedstawiciele stron umowy oraz osoba     sprawująca nadzór i pełniąca funkcję Kierownika Budowy.

§ 4

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany  w terminie do 31.05.2011r.

2. Remonty masą mineralno asfaltową  na gorąco niżej wymienionych dróg powiatowych winny być

wykonane do dnia 27.04.2011r. tj.:

Zad. 1

1)  Nr 1767K Wadowice – Wieprz

2) Nr 1780K Wadowice – Wysoka

3) Nr 1731K Stryszów – Klecza

4) Nr 1742K Czaniec – Roczyny – Andrychów

5) Nr 1761K Graboszyce - Głębowice

6) Nr 1763K Frydrychowice – Przybradz

7) Nr 1784K Wysoka – Przytkowice

Zad. 2

1) Nr 1769K Spytkowice – Bachowice-Witanowice

2) Nr 1768K Brzeźnica – Tomice

3) Nr 1782K Kalwaria – Brzeźnica

4) Nr 1772K Tłuczań – Ryczów – Łączany

Zad. 3

1) Nr 1782K Kalwaria – Brzeźnica

2) Nr 1731K Stryszów – Klecza

3) Nr 1707K Brody – Palcza

4) Nr 1784K Wysoka – Przytkowice

5) Nr 1729K Stronie – Stryszów – Skawce

§ 5

- Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie ………………... Będzie on reprezentował Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na        rachunek Zamawiającego w zakresie wynikającym z niniejszej umowy. Pełnomocnictwo niniejsze nie daje upoważnienia inspektorowi do podejmowania decyzji powodujących wzrost kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby sprawującej nadzór nad realizacją robót i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym  Wykonawcy.

- Z ramienia Wykonawcy funkcję Kierownika Budowy będzie sprawować ………………… . Kierownik Budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Ewentualne zmiany Kierownika  Budowy wymagają,  po pisemnym powiadomieniu ,zgody Zamawiającego.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego.

- Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców następujące prace: .………………………………………………………………………………………………..

- Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Wykonawca w ciągu 3 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą, przedłoży tę umowę Zamawiającemu.

- W umowie zawartej z podwykonawcą, termin płatności za wykonane roboty ustalony zostanie w taki sposób, żeby termin płatności podwykonawcy przypadał wcześniej niż termin płatności Wykonawcy. Jako jednej z podstaw do uregulowania zapłaty za fakturę wystawioną przez Wykonawcę, Zamawiający będzie żądał pisemnego oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu zrealizowanych przez podwykonawcę robót wskazanych w pkt. 4 niniejszego paragrafu.

- Jeżeli Zamawiający zostanie zmuszony do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy to o tyle ile zapłaci podwykonawcy pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców, którym powierzył    wykonywanie robót objętych niniejszą umową.

§ 6

- Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe wg formularza cenowego Wykonawcy, który stanowi  integralną część niniejszej umowy w kwocie:

/brutto/ : …………………………… zł

(słownie: ………………………………………………………………..)

w tym podatek Vat ………………%

- Ceny jednostkowe określone w formularzu cenowym Wykonawcy zostają ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom ani waloryzacji.

- Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości poszczególnych technologii w zależności od   warunków atmosferycznych i potrzeb.

- Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zakresu robót do 70% kwoty określonej w ust.1

§ 7

Ewentualne roboty uzupełniające, będą mogły być zlecone wyłącznie na zasadach określonych  przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 8

- Najpóźniej do dnia zawarcia umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto tj. …………………..…………zł słownie: ……………………………………………………………………….…w formie zgodnej z art. 148 ust. 1

ustawy- prawo zamówień publicznych.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym  przechowuje, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy - prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

- Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest przeznaczone na:

  - 30% wniesionego zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułów rękojmi za wady,

  - 70% wniesionego zabezpieczenia na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy:

  - w części na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie później niż

w 15 dniu po upływie terminu rękojmi,

  - w części na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego tj. uznania przez Zamawiającego zamówienia

za należycie wykonane.

§ 9

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót.

- Podstawą do wystawienia faktury będą: protokół odbioru ostatecznego robót wraz z protokołem odbioru robót częściowego dotyczącego dróg określonych w § 4 ust. 2 z wykazem ilości wykonanych i odebranych robót potwierdzonych przez osobę pełniącą nadzór nad realizacją zamówienia.

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za wykonane roboty w wysokości wynikającej z pomnożenia cen jednostkowych z formularza cenowego przez ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót wykazanych w kosztorysie powykonawczym do kwoty nie przekraczającej wartości umowy określonej w § 6 ust. 1

§ 10

- Zakończenie wykonania ostatecznego oraz częściowego robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia. Odbioru robót dokonuje komisja składająca się: z ramienia Wykonawcy kierownik budowy, z ramienia Zamawiającego osoba pełniąca nadzór nad realizacją zadania oraz przedstawiciele Zamawiającego.

- Z czynności odbioru sporządzany będzie protokół odbioru robót, zgodnie z wytycznymi SST, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu  przysługują następujące uprawnienia:

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia

wad i żądać ich usunięcia  wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin do ich usunięcia.

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości         użytkowej, estetycznej i technicznej,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru  po raz drugi.

- Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad      oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych uprzednio jako  wadliwych.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający może wykonać naprawę sam lub przez osoby trzecie, na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi.

- Na około 14 dni przed upływem okresu gwarancji Zamawiający dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego. Zamawiający sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują przedstawiciele stron umowy.

§ 11

- Należność będzie uregulowana z konta Starostwa Powiatowego w Wadowicach na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Faktura będzie płatna przelewem w terminie do 30 dni, od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 12

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takich wypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót ostatecznych i częściowych objętych umową lub usunięcia wad w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy brutto. Należności będą potrącane z faktury. W sytuacji kiedy nie będzie możliwości potrącenia kar z faktury, Zamawiający obciąży Wykonawcę notą  księgową.

5. Zamawiający może żądać odszkodowania przewyższającego karę umowną, jeśli kara nie pokrywa wysokości szkody powstałej wskutek nienależytego wykonania umowy.

§ 13

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ……………………(min. 12 m-cy) gwarancji na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru ostatecznego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek  w terminie …………. (max 7dni), jeśli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 14

Ewentualne zmiany treści umowy mogą dotyczyć zmiany osób wyznaczonych w § 5 do kierowania pracami bądź ich nadzorowania.

§ 15

Zmiany  treści Umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty może nastąpić w przypadku określonym w  § 14.

§ 16

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenie do Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.

- Spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy, także następstw z tym związanych, rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Prawa zamówień publicznych.

§ 18

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

- oferta

- formularz cenowy

- specyfikacje techniczne

d)  dokumenty przetargowe

§ 19

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

AKCEPTUJĘ:

…………………………..

Załącznik Nr 8 do SIWZ

WBI.272.6.2011.PN

............................................                                                                                        Zadanie nr 1

(pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

Na wykonanie bieżącego utrzymania dróg - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2011 roku przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na gorąco oraz emulsji asfaltowej i grysów przy użyciu remontera.

Zad. nr 1 teren gminy: Wadowice, Wieprz oraz miasta i gminy Andrychów.

| Lp. | Rodzaj robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. (brutto) | Wartość robót (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remont przy użyciu remonterów emulsją asfaltową modyfikowaną 65% oraz grysami *(rozliczenie wg Mg wbudowanej emulsji asfaltowej) | Mg* | 30 |  |  |
| 2 | Remont przy użyciu masy mineralno – asfaltowej na gorąco *(rozliczenie wg Mg wbudowanej masy na gorąco) | Mg* | 400 |  |  |
| Razem wartość brutto: | x | x | x |  |
| Podatek Vat 23%: | x | x | x |  |
| Razem wartość netto : | x | x | x |  |

Słownie wartość brutto:................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Uwaga :  Cena za jednostkę podana powyżej obejmuje wszystkie składniki kosztów (materiały,  sprzęt, koszty ogólne, podatek VAT, zysk, oznakowanie robót, itp.) a także inne roboty i czynności opisane w Specyfikacji.

Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości poszczególnych technologii w zależności od warunków atmosferycznych i potrzeb.

Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zakresu robót do 70 % kwoty określonej w § 6 umowy ust. 1.

............................................

/miejscowość data/

.....................................................................

/pieczęć i podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik Nr 8 do SIWZ

WBI.272.6.2011.PN

............................................                                                                                                  Zadanie nr 2

(pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

Na wykonanie bieżącego utrzymania dróg - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2011 roku przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na gorąco oraz emulsji asfaltowej i grysów przy użyciu remontera.

Zad. nr 2   teren gminy: Brzeźnica, Spytkowice, Tomice.

| Lp. | Rodzaj robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. (brutto) | Wartość robót (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remont przy użyciu remonterów emulsją asfaltową modyfikowaną 65% oraz grysami *(rozliczenie wg Mg wbudowanej emulsji asfaltowej) | Mg* | 30 |  |  |
| 2 | Remont przy użyciu masy mineralno – asfaltowej na gorąco *(rozliczenie wg Mg wbudowanej masy na gorąco) | Mg* | 400 |  |  |
| Razem wartość brutto: | x | x | x |  |
| Podatek Vat 23%: | x | x | x |  |
| Razem wartość netto : | x | x | x |  |

Słownie wartość brutto:................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Uwaga :  Cena za jednostkę podana powyżej obejmuje wszystkie składniki kosztów (materiały,  sprzęt, koszty ogólne, podatek VAT, zysk, oznakowanie robót, itp.) a także inne roboty i czynności opisane w Specyfikacji.

Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości poszczególnych technologii w zależności od warunków atmosferycznych i potrzeb.

Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zakresu robót do 70 % kwoty określonej w § 6 umowy ust. 1.

............................................

/miejscowość data/

.....................................................................

/pieczęć i podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik Nr 8 do SIWZ

WBI.272.6.2011.PN

............................................                                                                                                  Zadanie nr 3

(pieczęć Wykonawcy)

## FORMULARZ CENOWY

Na wykonanie bieżącego utrzymania dróg - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych w 2011 roku przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na gorąco oraz emulsji asfaltowej i grysów przy użyciu remontera.

Zad. 3 teren gminy: Lanckorona, Mucharz, Stryszów oraz miasta i gminy Kalwaria Z.

| Lp. | Rodzaj robót | Jedn. | Ilość jedn. | Cena jedn. (brutto) | Wartość robót (brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remont przy użyciu remonterów emulsją asfaltową modyfikowaną 65% oraz grysami *(rozliczenie wg Mg wbudowanej emulsji asfaltowej) | Mg* | 30 |  |  |
| 2 | Remont przy użyciu masy mineralno – asfaltowej na gorąco *(rozliczenie wg Mg wbudowanej masy na gorąco) | Mg* | 300 |  |  |
| Razem wartość brutto: | x | x | x |  |
| Podatek Vat 23%: | x | x | x |  |
| Razem wartość netto : | x | x | x |  |

Słownie wartość brutto:................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Uwaga :  Cena za jednostkę podana powyżej obejmuje wszystkie składniki kosztów (materiały,  sprzęt, koszty ogólne, podatek VAT, zysk, oznakowanie robót, itp.) a także inne roboty i czynności opisane w Specyfikacji.

Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości poszczególnych technologii w zależności od warunków atmosferycznych i potrzeb.

Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zakresu robót do 70 % kwoty określonej w § 6 umowy ust. 1.

............................................

/miejscowość data/

.....................................................................

/pieczęć i podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy/